MOOVY

Plan Financiero Definitivo

Consejo de Arquitectura Financiera

Fecha: 25 de marzo de 2026

Lanzamiento: 30 de marzo de 2026

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina

CONFIDENCIAL — Solo para uso interno de Moovy

# 1. DECISIONES FINANCIERAS APROBADAS

El Consejo de Arquitectura Financiera de Moovy ha deliberado y aprobado las siguientes decisiones como definitivas para el lanzamiento y operación de la plataforma.

## 1.1 Modelo de ingresos

| Concepto | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Comisión a comercios (mes 1) | 0% | 30 días de prueba gratuita para captar comercios |
| Comisión a comercios (mes 2+) | 8% sobre ventas | PedidosYa cobra 25-30%. Moovy 5x más barato |
| Comisión a sellers marketplace | 12% desde el día 1 | El marketplace no tiene período gratis |
| Service fee al comprador | 0% | Eliminado. Precio limpio: comida + envío |
| Costo operativo | 5% embebido en delivery | Cubre MercadoPago (3.81%) + margen operativo |
| MOOVER Pass | Eliminado (mes 1-2) | Se evaluará introducción en mes 3-4 |
| Participación repartidor | 80% del costo REAL del viaje | No incluye el costo operativo embebido |
| Participación Moovy en delivery | 20% del viaje + 5% operativo | El 5% cubre MP y genera margen |

## 1.2 Costo real de MercadoPago

DATO VERIFICADO: MercadoPago Checkout + Tarjeta de crédito + Pago de contado + Cobro al momento = 3.15% + IVA = 3.81% efectivo (redondeado a 4%)

Este dato fue verificado directamente desde la cuenta de MercadoPago del fundador. El costo anterior estimado de 5.45% era incorrecto y se basaba en datos genéricos. La tasa real del 3.81% mejora significativamente los márgenes de Moovy.

## 1.3 Gastos fijos mensuales

| Concepto | USD/mes | ARS/mes |
| --- | --- | --- |
| VPS Hostinger | USD $19.50 | $28,275 |
| Starlink | USD $102.47 | $148,582 |
| Claude AI | USD $100.00 | $145,000 |
| Dominio (.com) | USD $1.92 | $2,784 |
| TOTAL | USD $223.89 | $324,641 |

Tipo de cambio utilizado: $1,450 ARS/USD (cotización 25/03/2026).

## 1.4 Política de retiro personal

| Resultado neto mensual | Retiro Mauro | Queda en caja Moovy |
| --- | --- | --- |
| < $500,000 | $0 (reinvertir todo) | 100% |
| $500,000 - $1,000,000 | 30% del neto | 70% |
| $1,000,000 - $1,500,000 | 50% del neto | 50% |
| > $1,500,000 | $1,000,000 fijo | Resto en caja |

# 2. SISTEMA DE DELIVERY

## 2.1 Fórmula de cálculo

FÓRMULA: fee_visible = max(MÍNIMO, base + costo_km x distancia x 2.2) x zona x clima + (subtotal x 5%)

El factor 2.2 cubre: ida (1.0) + vuelta vacía (1.0) + margen operativo (0.2). El 5% del subtotal se suma al final como costo operativo embebido que cubre MercadoPago y margen de Moovy. El comprador ve un único monto de envío.

## 2.2 Costo por vehículo (combustible Ushuaia: $1,591/litro)

| Vehículo | Consumo | Costo/km | Mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Bicicleta | 0 L/100km | $15 | $800 |
| Moto 150cc | 3 L/100km | $73 | $1,500 |
| Auto chico | 9.3 L/100km | $193 | $2,200 |
| Auto mediano | 10.7 L/100km | $222 | $2,500 |
| Pickup / SUV | 12.5 L/100km | $269 | $3,000 |
| Flete / Camión | 15 L/100km | $329 | $3,800 |

## 2.3 Zonas de Ushuaia

| Zona | Descripción | Multiplicador | Bonus driver |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Centro | Llano, fácil acceso | x1.0 | $0 |
| B — Intermedia | Pendiente moderada | x1.15 | $150 |
| C — Alta / Martial | Ladera, difícil acceso | x1.35 | $350 |

## 2.4 Multiplicadores adicionales

Clima: x1.0 normal | x1.15 lluvia/nieve leve | x1.30 temporal fuerte (activación manual por ops)

Demanda (solo gastronomía): x1.0 normal | x1.20 alta | x1.40 pico (feriados, nocturno post-23hs)

Nocturno (23:00-07:00): +30% al fee del repartidor como bonus por disponibilidad nocturna

## 2.5 Categorías de paquete para marketplace

PESO COBRABLE = máximo(peso_real, peso_dimensional). Peso dimensional = (largo x ancho x alto) / 5,000

| Categoría | Peso cobrable | Ejemplos | Vehículo mín. | Fee BASE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOBRE | 0 - 2 kg | Documentos, fundas, bijouterie | Bici / Moto | $800 |
| PEQUEÑO | 2 - 5 kg | Ropa, zapatos, celulares | Moto | $1,200 |
| MEDIANO | 5 - 15 kg | Electrodomésticos chicos | Auto chico | $2,500 |
| GRANDE | 15 - 30 kg | Monitor, impresora, silla | Auto / SUV | $3,500 |
| EXTRA GRANDE | 30 - 70 kg | Lavarropas, horno, colchón 1p | Pickup / SUV | $5,000 |
| FLETE | 70+ kg | Heladera, sofá, colchón 2p | Flete / Camión | $8,000 |

## 2.6 Distribución del delivery fee

El comprador ve UN solo monto de envío. Internamente se descompone así:

Delivery visible = Costo real del viaje + (Subtotal x 5%)

Repartidor cobra: 80% del costo REAL del viaje (NO del delivery visible)

Moovy cobra: 20% del viaje real + 100% del costo operativo (5%) - fee MercadoPago

## 2.7 Ejemplo práctico completo

| Subtotal (comida) | $8,500 |
| --- | --- |
| Costo real del viaje (moto, 3km, Zona A) | $1,500 |
| Costo operativo (5% de $8,500) | $425 |
| Delivery visible al comprador | $1,925 |
| TOTAL que paga el comprador | $10,425 |
| MercadoPago (4% de $10,425) | -$417 |
| Moovy recibe neto | $10,008 |
| Paga al comercio (0% mes 1) | -$8,500 |
| Paga al repartidor (80% de $1,500) | -$1,200 |
| MOOVY GANA | $308 |

PEDIDOS EN EFECTIVO: Sin fee de MercadoPago, Moovy gana $725 por pedido en efectivo vs $308 en MP

# 3. PROGRAMA MOOVER

El programa MOOVER es el sistema de fidelización y status de Moovy. Funciona independientemente de cualquier suscripción. Todos los usuarios son MOOVER desde el momento que se registran.

## 3.1 Niveles con identidad fueguina

| Nivel | Requisito | Earn rate | Descuento máx. | Equivale a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPLORADOR | 0 puntos | 1 pt/$1 | Max 20% dto | Nuevo usuario |
| PINGÜINO | 500 puntos | 1.25 pt/$1 | Max 25% dto | ~6 pedidos |
| CÓNDOR | 2,000 puntos | 1.5 pt/$1 | Max 30% dto | ~24 pedidos |
| GLACIAR | 5,000 puntos | 2 pt/$1 | Max 30% dto | ~60 pedidos |

## 3.2 Reglas de puntos

Earn: 1 punto por cada $1 gastado. Se otorgan SOLO cuando el pedido pasa a DELIVERED.

Burn: $0.01 por punto. Máximo 30% del subtotal como descuento.

Expiración: 180 días de inactividad (sin comprar). Si comprás al menos 1 vez en 6 meses, los puntos no vencen.

Signup bonus: 150 puntos ($1.50 de descuento).

Referral: 200 puntos al que refiere + 150 al referido (ambos después del primer pedido DELIVERED del referido).

## 3.3 Boost de lanzamiento (primeros 30 días)

MES 1: Puntos dobles. Earn: 2 pt/$1. Signup: 300 pts. Referral: 400 + 300 pts.

El boost es temporal y se desactiva automáticamente al día 31. Su objetivo es generar masa crítica de usuarios con puntos, lo que acelera la adopción del programa y genera el efecto de boca en boca.

# 4. PAQUETES DE PUBLICIDAD PARA COMERCIOS

La publicidad es la principal fuente de ingresos del mes 1 mientras los comercios tienen 0% comisión. Los paquetes se diseñaron para ser vendibles con el pitch: "No pagás comisión, solo visibilidad."

| Paquete | Precio/mes | Incluye |
| --- | --- | --- |
| VISIBLE | $25,000 | Logo destacado en categoría. Top 5 en búsquedas. Badge 'Nuevo en Moovy' |
| DESTACADO | $50,000 | Todo de VISIBLE + banner rotativo + 2 push notifications/mes + 3 productos destacados |
| PREMIUM | $100,000 | Todo de DESTACADO + banner homepage + popup semanal + posición #1 + 4 push/mes + story IG Moovy |
| LANZAMIENTO | $150,000 | Todo de PREMIUM + video en feed IG + mención en campaña influencers + exclusividad categoría 7 días |

# 5. CAMPAÑA INSTAGRAM $50,000

Inversión total: $50,000 ARS. Audiencia target en Ushuaia: ~25,000-30,000 usuarios de Instagram (18-55 años).

## 5.1 Distribución del presupuesto

| Período | Presupuesto | % | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 (30/3 - 5/4) | $30,000 | 60% | Awareness + descargas. Incluye feriado largo |
| Semana 2 (6/4 - 12/4) | $15,000 | 30% | Conversión post-cobro de haberes |
| Semana 3-4 (13/4 - 30/4) | $5,000 | 10% | Retargeting a descargas sin compra |

## 5.2 Resultados estimados

CPM estimado (target local, baja competencia): ~$400-600 ARS

Impresiones totales: ~83,000-125,000 (alcanza al 80-100% del target 2-3 veces)

Clicks estimados: 1,660-3,750 (CTR 2-3%)

Descargas estimadas: 250-750 (conversión 15-20%)

Primeros pedidos: 60-260 (conversión 25-35%)

# 6. ESTRATEGIA DE INFLUENCERS

REGLA: No se paga en efectivo. Se paga en STATUS + INGRESO PASIVO.

## 6.1 Top 5 influencers identificados

| # | Instagram | Seguidores | Nicho | Relevancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | @dondecomerenushuaia | ~40K | Gastronomía local | PRIMERA PRIORIDAD |
| 2 | @miriambuffa | ~175K+ | Pastelería, lifestyle | Audiencia masiva |
| 3 | @turismoushuaia | ~151K | Turismo oficial | Llega a turistas |
| 4 | @conocerushuaia | — | Lifestyle local | Público local + turistas |
| 5 | @jainnen | — | Fotografía TdF | Contenido visual de calidad |

## 6.2 Paquete Embajador MOOVY (costo $0 en efectivo)

1. Nivel GLACIAR de por vida (el máximo, antes de que exista público).

2. Código de referido personalizado (ej: MIRIAM, CECI). Ganan $200 por cada pedido que entre con su código.

3. Delivery gratis por 6 meses.

4. Título 'Embajador MOOVY' con tarjeta digital exclusiva para compartir en stories.

5. Dashboard privado donde ven cuánta gente usó su código y cuánto ganaron.

Costo estimado por influencer: ~$22,000/mes (delivery gratis $12k + referidos $10k). Equivale a publicidad de altísimo impacto por el precio de 1 anuncio de Instagram.

# 7. PLAN DE LANZAMIENTO — DÍA POR DÍA

| Fecha | Acciones |
| --- | --- |
| Miércoles 25/3 | Finalizar plan financiero. Configurar panel OPS con todos los valores. Contactar kiosco 24hs. |
| Jueves 26/3 | Contactar @dondecomerenushuaia y @miriambuffa. Visitar 10+ comercios puerta a puerta. Preparar creativos de Instagram. |
| Viernes 27/3 | Seguimiento comercios. Configurar campaña IG (programar para el 30). Reclutar 3-5 repartidores (publicar en FB Ushuaia). |
| Sábado 28/3 | Smoke test final con kiosco. Flujo completo: pedido, pago, asignación, delivery, cobro. Confirmar influencers. |
| Domingo 29/3 | Preparación final. Verificar campaña IG programada. Post orgánico: 'Mañana cambia todo. #MoovyLlegó' |
| LUNES 30/3 | DÍA D — 8AM activar campaña IG. 9AM post en redes. Influencers publican stories. Primer pedido real. Kiosco 24hs: héroe nocturno. |
| 31/3 - 1/4 | Monitorear métricas. Visitar más comercios con datos reales. Resolver incidentes en el momento. |
| 2-5/4 (FERIADO LARGO) | PRIMER PICO. Máxima atención operativa. Turistas buscan delivery. Campaña IG concentra 60% del presupuesto aquí. |
| 6-12/4 (Post-cobro) | Campaña IG fase 2 ($15k). La gente cobró — empujar conversiones. Vender publicidad a más comercios. |
| 13-30/4 | Consolidar operación. Retargeting IG ($5k). Preparar activación de comisión 8% para mayo. Métricas semanales. |

# 8. PROYECCIÓN FINANCIERA — 4 MESES

## 8.1 Ingreso por tipo de pedido

| Tipo de pedido | Mes 1 | Moovy gana | Mes 2+ | Moovy gana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comida (MercadoPago) | 0% comisión | $308 | 8% comisión | $716 |
| Comida (Efectivo) | 0% comisión | $725 | 8% comisión | $1,105 |
| Marketplace (MercadoPago) | 12% comisión | $1,105 | 12% comisión | $1,105 |
| Marketplace (Efectivo) | 12% comisión | $1,445 | 12% comisión | $1,445 |

## 8.2 Proyección mensual

|  | Mes 1 (abril) | Mes 2 (mayo) | Mes 3 (junio) | Mes 4 (julio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comisión comercios | 0% | 8% | 8% | 8% |
| Pedidos/mes | 660 | 1,500 | 3,000 | 4,500 |
| Pedidos/día promedio | 22 | 50 | 100 | 150 |
| Ingreso por pedidos | $349,000 | $1,530,000 | $3,060,000 | $4,590,000 |
| Publicidad comercios | $275,000 | $600,000 | $1,200,000 | $1,500,000 |
| TOTAL BRUTO | $624,000 | $2,130,000 | $4,260,000 | $6,090,000 |
| (-) Gastos fijos | -$325,000 | -$325,000 | -$325,000 | -$325,000 |
| (-) Instagram (mes 1) | -$50,000 | — | — | — |
| NETO | $249,000 | $1,805,000 | $3,935,000 | $5,765,000 |
| Retiro Mauro | $0 | $800,000 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| Caja Moovy | $249,000 | $1,254,000 | $4,189,000 | $8,954,000 |

OBJETIVO $5,000,000 NETOS: Se alcanza entre el mes 3 y mes 4. Con publicidad agresiva y MOOVER Pass desde mes 3, es posible en 3 meses.

# 9. CALENDARIO COMERCIAL — OPORTUNIDADES

| Fecha | Evento | Oportunidad para Moovy |
| --- | --- | --- |
| 30 marzo | LANZAMIENTO MOOVY | Campaña principal 'Moovy llegó a Ushuaia' |
| 2-5 abril | Feriado largo (Malvinas + Viernes Santo) | 'No salgas, pedí por Moovy' — pico de delivery + turistas |
| 1 mayo | Día del Trabajador | 'Los trabajadores descansan, Moovy trabaja por vos' |
| 10 mayo | Día de la Madre | 'Regalá delivery a mamá' — paquetes especiales |
| 25 mayo | Revolución de Mayo | Locro y comidas patrias por delivery |
| 15 junio | Día del Padre | Campañas de regalo + delivery especial |
| 20 junio | Día de la Bandera (feriado) | Fin de semana largo — pico de pedidos |
| 9 julio | Día de la Independencia | Feriado nacional — empanadas y locro por delivery |
| 21 julio | Día del Amigo | ENORME: juntadas, regalos, pedidos grupales |

Cada fecha es una oportunidad para vender paquetes PREMIUM y LANZAMIENTO a comercios. Pitch: 'Sé el restaurante oficial del Día de la Madre en Moovy. Exclusividad de categoría por 7 días.'

# 10. GUÍA DE PITCHES

## 10.1 Pitch para comercios (30 segundos)

'Hola, soy Mauro de MOOVY. Somos una app nueva de delivery de Ushuaia. La diferencia con PedidosYa: cobrás al instante en tu cuenta, no en semanas. La comisión es mucho más baja. Los primeros 30 días es gratis, sin comisión. Solo necesitás cargar tus productos y empezar a recibir pedidos. ¿Te muestro cómo funciona?'

## 10.2 Si dice 'ya tengo PedidosYa'

'Perfecto, no te pedimos que dejes PedidosYa. Podés estar en las dos. La ventaja de Moovy es que cobrás al instante y la comisión es mucho menor. Probá 30 días gratis y comparás.'

## 10.3 Pitch para repartidores

'Cobrás al instante después de cada entrega. Ganás el 80% del envío. Elegís tus horarios, elegís qué pedidos aceptás, y si hacés entregas en zona alta o con mal clima, ganás un bonus extra.'

## 10.4 Pitch para influencers

'[Nombre], tus seguidores en Ushuaia ya piden comida a domicilio. Con Moovy, cada vez que uno de ellos pide usando tu código, vos ganás $200. Sin poner un peso. Sin hacer nada más que lo que ya hacés: recomendar. Además sos Embajador MOOVY con nivel GLACIAR de por vida — el máximo nivel de nuestro programa de fidelización.'

# 11. RESUMEN EJECUTIVO

LANZAMIENTO: Lunes 30 de marzo de 2026

| Modelo | 0% comisión mes 1 + 8% desde mes 2 + 5% operativo embebido en delivery |
| --- | --- |
| Target mes 1 | 660 pedidos, $249,000 neto (sin retiro personal) |
| Target mes 2 | 1,500 pedidos, $1,805,000 neto ($800k retiro) |
| Target mes 3 | 3,000 pedidos, $3,935,000 neto ($1M retiro) |
| Target mes 4 | 4,500 pedidos, $5,765,000 neto ($1M retiro) |
| Comercios necesarios | 10+ mes 1, 20+ mes 2, 35+ mes 3 |
| Repartidores necesarios | 5+ mes 1, 10+ mes 2, 20+ mes 3 |
| Inversión total | $50,000 en Instagram (única inversión) |
| Gastos fijos | $324,641/mes (~USD $224/mes) |
| Breakeven | Mes 1 — Moovy es rentable desde el primer día |
| Objetivo $5M netos | Entre mes 3 y mes 4 |
| Diferenciador clave | Cobro instantáneo + comisión 5x menor que PedidosYa + 24hs |

— Consejo de Arquitectura Financiera de MOOVY —

Documento generado el 25 de marzo de 2026